## Slide 1: Modelos de Processo de Software
Engenharia de Software – Aula 02
Créditos Profa. Dra. Elisa Yumi Nakagawa
e profa Dra. Liriane Araujo.
Prof. Wladimir José Camillo Menegassi

## Slide 2: ENGENHARIA DE SOFTWARE
2
pode ser vista como uma abordagem de desenvolvimento de software elaborada com disciplina e métodos bem definidos.
.....“a construção por múltiplas pessoas de um software de múltiplas versões”
[Parnas 1987]

## Slide 3: Modelos de Processo de Software
3
Existem vários modelos de processo de software (ou paradigmas de engenharia de software)
Cada um representa uma tentativa de colocar ordem em uma atividade inerentemente caótica

## Slide 4: Modelos de Processo de Software
4
O Modelo Sequencial Linear
  também chamado Modelo Cascata
O Modelo de Prototipação
O Modelo RAD (Rapid Application Development)
Modelos Evolutivos de Processo de Software
  O Modelo Incremental
  O Modelo Espiral
  O Modelo de Montagem de Componentes
  O Modelo de Desenvolvimento Concorrente
Modelo de Métodos Formais
Técnicas de Quarta Geração

## Slide 5: Modelos de Processo de Software
5
O Modelo Sequencial Linear
  também chamado Modelo Cascata
O Paradigma de Prototipação
O Modelo RAD (Rapid Application Development)
Modelos Evolutivos de Processo de Software
  O Modelo Incremental
  O Modelo Espiral
  O Modelo de Montagem de Componentes
  O Modelo de Desenvolvimento Concorrente
Modelos de Métodos Formais
Técnicas de Quarta Geração

## Slide 6: O Modelo Cascata
6
modelo mais antigo e o mais amplamente usado da engenharia de software
modelado em função do ciclo da engenharia convencional
requer uma abordagem sistemática, seqüencial ao desenvolvimento de software
o resultado de uma fase se constitui na entrada da outra

## Slide 7: O Modelo Cascata
7
Engenharia de Sistemas
Análise de
Requisitos
Projeto
Codificação
Testes
Manutenção

## Slide 8: O Modelo Cascata
8
Engenharia de Sistemas
Análise de
Requisitos
Projeto
Codificação
Testes
Manutenção
Engenharia de Sistemas / Informação e Modelagem
envolve a coleta de requisitos em nível do sistema, com uma pequena quantidade de projeto e análise de alto nível
esta visão é essencial quando o software deve fazer interface com outros elementos (hardware, pessoas e banco de dados)

## Slide 9: O Modelo Cascata
9
Engenharia de Sistemas
Análise de
Requisitos
Projeto
Codificação
Testes
Manutenção
Análise de Requisitos de Software
o processo de coleta dos requisitos é intensificado e concentrado especificamente no software
deve-se compreender o domínio da informação, a função, desempenho e interfaces exigidos
os requisitos (para o sistema e para o software) são documentados e revistos com o cliente

## Slide 10: Necessidades Usuário. Requisitos.
Funcionais. (Regras)
Não funcionais.
-- Segurança.
-- Usabilidade.
-- Auditabilidade.

## Slide 11: O Modelo Cascata
10
Engenharia de Sistemas
Análise de
Requisitos
Projeto
Codificação
Testes
Manutenção
Projeto
tradução dos requisitos do software para um conjunto de representações que podem ser avaliadas quanto à qualidade, antes que a codificação se inicie

## Slide 12: O Modelo Cascata
11
Engenharia de Sistemas
Análise de
Requisitos
Projeto
Codificação
Testes
Manutenção
Codificação
tradução das representações do projeto para uma linguagem “artificial” resultando em instruções executáveis pelo computador

## Slide 13: O Modelo Cascata Testes
12
Engenharia de Sistemas
Análise de
Requisitos
Projeto
Codificação
Testes
Manutenção
Concentra-se:
  nos aspectos lógicos internos do software, garantindo que todas as instruções tenham sido testadas
  nos aspectos funcionais externos, para descobrir erros e garantir que a entrada definida produza resultados que concordem com os esperados.
  Obs: Avaliar resultados conforme configuração e opções do software. (empresa, setor, usuário, níveis de acesso).

## Slide 14: O Modelo Cascata
13
Engenharia de Sistemas
Análise de
Requisitos
Projeto
Codificação
Testes
Manutenção
Manutenção
provavelmente o software deverá sofrer mudanças depois que for entregue ao cliente
causas das mudanças: erros, adaptação do software para acomodar mudanças em seu ambiente externo e exigência do cliente para acréscimos funcionais e de desempenho

## Slide 15: Problemas com o Modelo Cascata
14
 Projetos reais raramente seguem o fluxo seqüencial que o modelo propõe
 Logo no início é difícil estabelecer explicitamente todos os requisitos. No começo dos projetos sempre existe uma incerteza natural
 O cliente deve ter paciência. Uma versão executável do software só fica disponível numa etapa avançada do desenvolvimento

## Slide 16: Problemas com o Modelo Cascata
15
 Projetos reais raramente seguem o fluxo
executável do software só fica disponível numa etapa avançada do desenvolvimento


## Slide 17: O Modelo Cascata
16
O modelo Cascata trouxe contribuições importantes para o processo de desenvolvimento de software:
  Imposição de disciplina, planejamento e gerenciamento
  a implementação do produto deve ser postergada até que os objetivos tenham sido completamente entendidos

## Slide 18: Modelos Derivados do Modelo Cascata (Sommerville)
16
Ver figura 2.1 Processo de Engenharia de Sistemas – Cap. 1 – Sommerville.
Figura 2.2 – Disciplinas envolvidas Engenharia de sistemas.
Figura 2.3 – Processo de projeto de sistema.
Figura 2.4 – Modelo espiral de requisitos de projeto.
Figura 2.5 – Sistema simples de alarme contra roubo.

## Slide 19: Modelos Derivados do Modelo Cascata (Sommerville)
16
Tabela 2.2 – Descrições do subsistema no sistema de alarme contra roubo.
Figura 2.6 – Modelo de arquitetura de um sistema de controle de tráfego aéreo.
Figura 2.7 – Processos de aquisição, desenvolvimento e operação.
Figura 2.8 – Processo de aquisição de sistema. – detalhamento – incluir equipe própria.

## Slide 20: Modelos Derivados do Modelo Cascata (Sommerville)
16
Avaliar disciplina de Sistemas integrados de Gestão (Erp) – aquisição para estudos
Detalhados de aquisição de sistemas e critérios tomada de decisão entre tecnologias
E fornecedores de TI.C.
FIGURA 2.9 – Componentes de sistema legado.
Figura 2.10 – Modelo em camadas de um sistema herdado.

## Slide 21
16
Figura 2.1 – Processo de Engenharia de Sistemas.

## Slide 22: Questionário I.
16
1-) Esquematize graficamente as etapas do Modelo Cascata, e comente sobre suas caracteristicas.
2-) Descreva como cada etapa do modelo Cascata.
2.1-) Atividades etapa Engenharia de Sistemas.
2.2-) Atividades etapa Análise de Requisitos.
2.3-) Atividades etapa Projeto.
2.4-) Atividades etapa Codificação.
2.5-) Atividades etapa Testes.
2.6-) Atividade etapas Manutenção. (tipos de manutenção – corretiva, adaptativa, evolutiva)

## Slide 23: Questionário I. (continuação I)
16
3-) Descreva como realizar cada etapa do modelo derivado (evolutivo) cascata – Sommerville.
3.1-) Comente sobre as diferenças existentes e vantagens sobre abordagem tradicional modelo cascata.
3.2-) Quais os ganhos de custo e prazos perceptíveis nesta metodologia.
4-) Descreva sobre os processos de aquisição, desenvolvimento, manutenção.
5-) Detalhe sobre o processo de aquisição. (prontos, sob especificação / demanda, equipe própria).

## Slide 24: Questionário I. (continuação II)
16
6-) No Caso levantado pelo STF, que supõe a emissão de comprovante de vacinação Conect sus à Pessoas que não tenham tomado a vacina ocorrido dez/2022, por um usuário da presidência republica, com emissão de registros de vacina em 2021:
6.1-) Caracteriza sistema com entrada de dados batch?. (sim ou não, justifique).
6.1-) Aponte Possíveis Falhas requisitos funcionais.
6.2-) Aponte Possíveis Falhas requisitos não funcionais (ligados a segurança e confiança).

## Slide 25: Questionário I. (continuação III)
16
6.4-) Posteriormente ao comprovante emitido, os lançamentos foram excluídos.
6.4.1-) Aponte Possíveis Falhas requisitos funcionais.
6.4.2-) Aponte Possíveis Falhas requisitos não funcionais (ligados a segurança e confiança).
6.5-) Que auditoria poderia ser feita via sistema de informação, após o ocorrido.

## Slide 26: Modelos de Processo de Software
17
O Modelo Sequencial Linear
  também chamado Modelo Cascata
O Modelo de Prototipação
O Modelo RAD (Rapid Application Development)
Modelos Evolutivos de Processo de Software
  O Modelo Incremental
  O Modelo Espiral
  O Modelo de Montagem de Componentes
  O Modelo de Desenvolvimento Concorrente
Modelos de Métodos Formais
Técnicas de Quarta Geração

## Slide 27: O Modelo de Prototipação
18
o objetivo é entender os requisitos do usuário e, assim, obter uma melhor definição dos requisitos do sistema.
possibilita que o desenvolvedor crie um modelo (protótipo)do software que deve ser construído
apropriado para quando o cliente não definiu detalhadamente os requisitos.

## Slide 28: O Paradigma de Prototipação para obtenção dos requisitos
19
Obter Requisitos
Elaborar Projeto Rápido
Construir Protótipo
Avaliar Protótipo
Refinamento do Protótipo

## Slide 29: O Paradigma de Prototipação para obtenção dos requisitos
20
o Rápido
Construir Protótipo
Avaliar Protótipo
Refina
Obter Requisitos
Elaborar Projet
mento do Protótipo
1- OBTENÇÃO DOS REQUISITOS:
desenvolvedor e cliente definem os objetivos gerais do software,
identificam quais requisitos são
conhecidos e as áreas que necessitam de definições
adicionais.

## Slide 30: O Paradigma de Prototipação para obtenção dos requisitos
21
Obter Requisitos
Avaliar Protótipo
Refinamento do Pro
Elaborar Projeto Rápido
tótipo
2- PROJETO RÁPIDO:
representação dos aspectos do
software que são visíveis ao
usuário (abordagens de entrada e formatos de saída)
Construir Protótipo

## Slide 31: O Paradigma de Prototipação para obtenção dos requisitos
22
Obter Requisitos
Elaborar Projeto Rápido
Construir Protótipo
Refinamento do Protótipo
3- CONSTRUÇÃO PROTÓTIPO:
implementação rápida do projeto
Avaliar Protótipo

## Slide 32: O Paradigma de Prototipação para obtenção dos requisitos
23
Obter Requisitos
Elaborar Projeto Rápido
ipo
Construir Prot
Avaliar Protótipo
Refinamento do Protótipo
4- AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO:
cliente e desenvolvedor avaliam o ót
protótipo

## Slide 33: O Paradigma de Prototipação para obtenção dos requisitos
24
Obter Requisitos
Elaborar Projeto
Refinamento do Protótipo
Construir Protóti
5- REFINAMENTO DO PROTÓTIPO: cliente Rápido
e desenvolvedor refinam os requisitos do software a ser desenvolvido.
po
Avaliar Protótipo

## Slide 34: O Paradigma de Prototipação para obtenção dos requisitos
25
Obter Requisitos
Elaborar Projeto Rápido
Construir Protótipo
Avaliar Protótipo
CONSTRUÇÃO |  | 
 | DROefPinRaOmDenUtToOdo | Protótipo

## Slide 35: O Paradigma de Prototipação para obtenção dos requisitos
26
Elabora
CONSTRUÇÃO
DROefiPnRameODnUtoTOdo Protótipo
Constru
Obter Requisitos
6- CONSTRUÇÃO PRODUTO:
identificados os requisitos, o
protótipo deve ser descartado e a r Projeto Rápido
versão de produção deve ser construída considerando os critérios de qualidade.
ir Protótipo
Avaliar Protótipo

## Slide 36: Problemas com a Prototipação
27
cliente não sabe que o software que ele vê não considerou, durante o desenvolvimento, a qualidade global e a manutenibilidade.
desenvolvedor freqüentemente faz uma implementação comprometida (utilizando o que está disponível) com o objetivo de produzir rapidamente um protótipo
Obs – Riscos altos de esforço para manter o protótipo operacional se não se fazer o modelo para produção na sequencia.

## Slide 37: Comentários sobre o Paradigma de Prototipação
28
ainda que possam ocorrer problemas, a prototipação é um ciclo de vida eficiente.
a chave é definir-se as regras do jogo logo no começo.
o cliente e o desenvolvedor devem ambos concordar que o protótipo seja construído para servir como um mecanismo a fim de definir os requisitos

## Slide 38: Modelos de Processo de Software
29
O Modelo Sequencial Linear
  também chamado Modelo Cascata
O Paradigma de Prototipação
O Modelo RAD (Rapid Application Development)
Modelos Evolutivos de Processo de Software
  O Modelo Incremental
  O Modelo Espiral
  O Modelo de Montagem de Componentes
  O Modelo de Desenvolvimento Concorrente
Modelos de Métodos Formais
Técnicas de Quarta Geração

## Slide 39: O Modelo RAD
30
RAD ( Rapid Application Development) é um modelo sequencial linear que enfatiza um ciclo de desenvolvimento extremamente curto
O desenvolvimento rápido é obtido usando uma abordagem de construção baseada em componentes.

## Slide 40: O Modelo RAD
31
Os requisitos devem ser bem entendidos e o alcance do projeto restrito
O modelo RAD é usado principalmente para aplicações de sistema de informação
Cada função principal pode ser direcionada para uma equipe RAD separada e então integrada para formar o todo.

## Slide 41: O Modelo RAD
32
Modelagem do Negócio
Modelagem dos Dados
Modelagem do Processo
Geração da Aplicação
Teste e Modificação
Equipe #1
Modelagem do Negócio
Modelagem
dos Dados
Modelagem
do Processo
Geração da
Aplicação
Teste e Modificação
Equipe #2
Modelagem do Negócio
Modelagem dos Dados
Modelagem do Processo
Geração da Aplicação
Teste e Modificação
Equipe #3
60 a 90 dias

## Slide 42: O Modelo RAD
33
Desvantagens:
Exige recursos humanos suficientes para todas as equipes
Exige que desenvolvedores e clientes estejam comprometidos com as atividades de “fogo-rápido” a fim de terminar o projeto num prazo curto

## Slide 43: O Modelo RAD
34
Nem todos os tipos de aplicação são apropriadas para o RAD:
  Deve ser possível a modularização efetiva da aplicação
  se alto desempenho é uma característica e o desempenho é obtido sintonizando as interfaces dos componentes do sistema, a abordagem RAD pode não funcionar

## Slide 44: Modelos de Processo de Software
35
O Modelo Sequencial Linear
  também chamado Modelo Cascata
O Paradigma de Prototipação
O Modelo RAD (Rapid Application Development)
Modelos Evolutivos de Processo de Software
  O Modelo Incremental
  O Modelo Espiral
  O Modelo de Montagem de Componentes
  O Modelo de Desenvolvimento Concorrente
Modelos de Métodos Formais
Técnicas de Quarta Geração

## Slide 45: Modelos Evolutivos de Processo
36
Existem situações em que a engenharia de software necessita de um modelo de processo que possa acomodar um produto que evolui com o tempo.

## Slide 46: Modelos Evolutivos de Processo
37
quando os requisitos de produto e de negócio mudam conforme o desenvolvimento procede
quando uma data de entrega apertada (mercado) - impossível a conclusão de um produto completo
quando um conjunto de requisitos importantes é bem conhecido, porém os detalhes ainda devem ser definidos

## Slide 47: Modelos Evolutivos de Processo
38
modelos evolutivos são iterativos
possibilitam o desenvolvimento de versões cada vez mais completas do software

## Slide 48: Modelos de Processo de Software
39
O Modelo Sequencial Linear
  também chamado Modelo Cascata
O Paradigma de Prototipação
O Modelo RAD (Rapid Application Development)
Modelos Evolutivos de Processo de Software
  O Modelo Incremental
  O Modelo Espiral
  O Modelo de Montagem de Componentes
  O Modelo de Desenvolvimento Concorrente
Modelos de Métodos Formais
Técnicas de Quarta Geração

## Slide 49: O Modelo Incremental
40
o modelo incremental combina elementos do modelo cascata (aplicado repetidamente) com a filosofia iterativa da prototipação
o objetivo é trabalhar junto do usuário para descobrir seus requisitos, de maneira incremental, até que o produto final seja obtido.

## Slide 50: O Modelo Incremental
41
Versão Inicial
Descrição geral
Descrição
geral
Descrição
geral
I
Versões
ntermediárias
Versão Final
Codificação
Teste
Análise Projeto
Engenharia de sistemas/informação

## Slide 51: O Modelo Incremental
42
a versão inicial é frequentemente o núcleo do produto (a parte mais importante)
  a evolução acontece quando novas características são adicionadas à medida que são sugeridas pelo usuário
Este modelo é importante quando é difícil estabelecer a priori uma especificação detalhada dos requisitos

## Slide 52: O Modelo Incremental
43
o modelo incremental é mais apropriado para sistemas pequenos
As novas versões podem ser planejadas de modo que os riscos técnicos possam ser administrados (Ex. disponibilidade de determinado hardware)

## Slide 53: Modelos de Processo de Software
44
O Modelo Sequencial Linear
  também chamado Modelo Cascata
O Modelo de Prototipação
O Modelo RAD (Rapid Application Development)
Modelos Evolutivos de Processo de Software
  O Modelo Incremental
  O Modelo Espiral
  O Modelo de Montagem de Componentes
  O Modelo de Desenvolvimento Concorrente
Modelos de Métodos Formais
Técnicas de Quarta Geração

## Slide 54: O Modelo Espiral
45
O modelo espiral acopla a natureza iterativa da prototipação com os aspectos controlados e sistemáticos do modelo cascata.
O modelo espiral é dividido em uma série de atividades de trabalho ou regiões de tarefa.
Existem tipicamente de 3 a 6 regiões de tarefa

## Slide 55: O Modelo Espiral (com 4 regiões)
46
R isk
analys is
R isk
analys is
R isk
analys is
Risk analysis
Prot otyp e 2 Prot o-
ty pe 1
Prot otyp e 3
Opera- ti onal prot oyp e
C oncept o f Operati on
Sim ul ati ons, m odels, b en ch marks
S/W
requi rement s
Requi rement valid ati on
Prod uct desi gn
Detail ed desi gn
C ode
Uni t t es t Integr ati on
test
Desi gn V& V
Accep tance
test
Serv ice
Integrati on and t est p lan
Develop ment pl an
Requi rement s pl an Li fe-cycle pl an
R EVIEW
DETERMINAR OBJETIVOS, ALTERNATIVAS E RESTRIÇÕES
PLANEJAR PRÓXIMA FASE
AVALIAR ALTERNATIVAS IDENTIFICAR, RESOLVER RISCOS
DESENVOLVER, VERIFICAR O PRODUTO NO PRÓXIMO NÍVEL

## Slide 56: O Modelo Espiral (com 4 regiões)
47
R isk
analys is
R isk
analys is
R isk
analys is
Risk analysis
Prot otyp e 2 Prot o-
ty pe 1
Prot otyp e 3
Opera- ti onal prot oyp e
C oncept o f Operati on
Sim ul ati ons, m odels, b en ch marks
S/W
requi rement s
Requi rement valid ati on
Prod uct desi gn
Detail ed desi gn
C ode
Uni t t es t Integr ati on
test
Desi gn V& V
Accep tance
test
Serv ice
Integrati on and t est p lan
Develop ment pl an
pl an an
R EVI
Requi rement s Li fe-cycle pl
EW
DETERMINAR OBJETIVOS, ALTERNATIVAS E RESTRIÇÕES
PLANEJAR PRÓXIMA FASE
AVALIAR ALTERNATIVAS IDENTIFICAR, RESOLVER RISCOS
DESENVOLVER, VERIFICAR O PRODUTO NO PRÓXIMO NÍVEL
cada “loop” no espiral representa uma fase do processo de software

## Slide 57: O Modelo Espiral de Processo
48
de Software
Risk analysis
Proto- ty pe 1
Concept o f Operati on
Requi rements pl an Li fe-cycle pl an
REVIEW
o “loop” mais interno está concentrado nas possibilidades do sistema

## Slide 58: O Modelo Espiral de Processo de Software
49
Risk analys is
Prototyp e
Simul ati ons, models, benchmarks
SW
requi rements
Requi rement valid ati on
Development pl an
o próximo “loop” está concentrado na definição dos requisitos do sistema

## Slide 59: O Modelo Espiral de Processo de Software
50
Risk analys is
prototyp e 3
si mul ati ons, models, benchmarks
Desi gn V&V
Prod uct desi gn
Integrati on and test plan
o “loop” um pouco mais externo está concentrado no projeto do sistema

## Slide 60: O Modelo Espiral de Processo de Software
51
Risk nalys is
Opera- ti onal
protoyp e
Simul ati ons, models, benchmarks
Detail ed desi gn
Code Uni t tes t
Integrati on
test
Acceptance test
Serv ice
um “loop” ainda mais externo está concentrado na construção do sistema

## Slide 61: O Modelo Espiral (com 4 regiões)
52
R isk
Uni t t es t Integr ati on
test
Desi gn V& V
Accep tance
test
Serv ice
Integrati on and t est p lan
analys is
R isk
analys is
R isk
analys is Prot otyp e 3 Opera- ti onal
Prot otyp e 2 prot oyp e
Risk
analysis Prot o-
R EVIEW ty pe 1
Requi rement s pl an Sim ul ati ons, m odels, b en ch marks Li fe-cycle pl an C oncept o f
Operati on S/W
requi rement s Prod uct
desi gn Detail ed
Develop ment Requi rement desi gn pl an valid ati on C ode
DETERMINAR OBJETIVOS, ALTERNATIVAS E RESTRIÇÕES
PLANEJAR PRÓXIMA FASE
AVALIAR ALTERNATIVAS IDENTIFICAR, RESOLVER RISCOS
DESENVOLVER, VERIFICAR O PRODUTO NO PRÓXIMO NÍVEL
não existem fases fixas no modelo
as fases mostradas na figura são meramente exemplos
a gerência decide como estruturar o projeto em fases

## Slide 62
53
R isk
R is
anal
R isk
analys is
Risk analysis
Prot otyp e 2 Prot o-
ty pe 1
analys is
k ys is
Opera-
Prot otyp e 3 ti onal
prot oyp e
C oncept o f Operati on
Sim ul ati ons, m odels, b en ch marks
S/W
requi rement s
Requi r
valid a
Des
Prod uct
desi gn Detail ed
ement desi gn
ti on C ode
i gn Uni t t es t
V& V Integr ati on
test
Accep tance test
Serv ice
Integrati on and t est p lan
Develo
pl a
p ment n
Requi rement s pl an Li fe-cycle pl an
R EVIEW
DETERMINAR OBJETIVOS,
ALTERNATIVAS E RESTRIÇÕES
PLANEJAR PRÓXIMA FASE
O Modelo Espiral (com 4 regiões)
AVALIAR ALTERNATIVAS
IDENTIFICAR, RESOLVER RISCOS
DESENVOLVER, VERIFICAR O PRODUTO NO PRÓXIMO NÍVEL
COLOCAÇÃO DE OBJETIVOS
AVALIAÇÃO E REDUÇÃO DE RISCOS
Cada “loop” do espiral é dividido em 4 setores
DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO
PLANEJAMENTO

## Slide 63: O Modelo Espiral de Processo
54
de Software
COLOCAÇÃO DE OBJETIVOS
são definidos objetivos específicos para a fase do projeto
são identificadas restrições sobre o processo e o produto
é projetado um plano de gerenciamento detalhado
são identificados riscos do projeto
dependendo dos riscos, estratégias alternativas podem ser planejadas

## Slide 64: O Modelo Espiral de Processo de Software
55
AVALIAÇÃO E REDUÇÃO DE RISCOS
COLOCAÇÃO DE
OBJETIVOS
para cada um dos riscos identificados, uma análise detalhada é executada.
passos são tomados para reduzir o risco

## Slide 65: O Modelo Espiral de Processo de Software
56
AVALIAÇÃO E REDUÇÃO DE RISCOS
COLOCAÇÃO DE OBJETIVOS
depois da avaliação do risco, um modelo de desenvolvimento é escolhido para o sistema
DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO

## Slide 66: O Modelo Espiral de Processo de Software
57
AVALIAÇÃO E REDUÇÃO DE RISCOS
COLOCAÇÃO DE OBJETIVOS
DESENVOLVIME
E VALIDAÇÃ
O
PLANEJAMENTO
o projeto é revisto e é tomada uma decisão de continuidade se é decidido continuar, são
projetados planos para a próxima NTO
fase do projeto (próximo
“loop” )

## Slide 67: O Modelo Espiral
58
engloba as melhores características do ciclo de vida Clássico e da Prototipação, adicionando um novo elemento: a Análise de Risco
segue a abordagem de passos sistemáti-cos do Ciclo de Vida Clássico incorporando-os numa estrutura iterativa que reflete mais realisticamente o mundo real
usa a Prototipação, em qualquer etapa da evolução do produto, como mecanismo de redução de riscos

## Slide 68: Comentários sobre o Ciclo de Vida em Espiral
59
é, atualmente, a abordagem mais realística para o desenvolvimento de software em grande escala.
usa uma abordagem que capacita o desenvolvedor e o cliente a entender e reagir aos riscos em cada etapa evolutiva
pode ser difícil convencer os clientes que uma abordagem "evolutiva" é controlável

## Slide 69: Comentários sobre o Ciclo de Vida em Espiral
60
exige considerável experiência na determinação de riscos e depende dessa experiência para ter sucesso
o modelo é relativamente novo e não tem sido amplamente usado. Demorará muitos anos até que a eficácia desse modelo possa ser determinada com certeza absoluta

## Slide 70: O Modelo Espiral (com 6 regiões)
61
Planejamento
Análise de Riscos
Engenharia
Construção e Liberação
Avaliação do Cliente
Comunicação com Cliente

## Slide 71: O Modelo Espiral
62
adiciona um novo elemento: a Análise de Risco
usa a Prototipação, em qualquer etapa da evolução do produto, como mecanismo de redução de riscos
exige considerável experiência na determinação de riscos e depende dessa experiência para ter sucesso
o modelo é relativamente novo e não tem sido amplamente usado.

## Slide 72: Modelos de Processo de Software
63
O Modelo Sequencial Linear
  também chamado Modelo Cascata
O Modelo de Prototipação
O Modelo RAD (Rapid Application Development)
Modelos Evolutivos de Processo de Software
  O Modelo Incremental
  O Modelo Espiral
  O Modelo de Montagem de Componentes
  O Modelo de Desenvolvimento Concorrente
Modelos de Métodos Formais
Técnicas de Quarta Geração

## Slide 73: O Modelo de Montagem de Componentes
64
Utiliza tecnologias orientadas a objeto
Quando projetadas e implementadas apropriadamente as classes orientadas a objeto são reutilizáveis em diferentes aplicações e arquiteturas de sistema
O modelo de montagem de componentes incorpora muitas das características do modelo espiral.

## Slide 74: O Modelo de Montagem de Componentes
65
Planejamento
Análise de Riscos
Avaliação do Cliente
Comunicação com Cliente
Engenharia Construção e Liberação

## Slide 75: gem de
66
Análise de Riscos
O Modelo de Monta C
Co
co
Av
omponentes
Planejamento
municação m Cliente
aliação do Cliente
Engenharia Construção e Liberação
identificar componentes candidatas
procurar componentes na biblioteca
extrair componentes se disponíveis
construir os componentes não disponíveis
colocar os novos componentes na biblioteca
Construir a na iteração do sistema

## Slide 76: O Modelo de Montagem de Componentes
67
O modelo de montagem de componentes conduz ao reuso do software
a reusabilidade fornece uma série de benefícios:
  redução de 70% no tempo de desenvolvimento
  redução de 84% no custo do projeto
  índice de produtividade de 26.2 (normal da indústria é de 16.9)
esses resultados dependem da robustez da biblioteca de componentes

## Slide 77: Modelos de Processo de Software
68
O Modelo Sequencial Linear
  também chamado Modelo Cascata
O Modelo de Prototipação
O Modelo RAD (Rapid Application Development)
Modelos Evolutivos de Processo de Software
  O Modelo Incremental
  O Modelo Espiral
  O Modelo de Montagem de Componentes
  O Modelo de Desenvolvimento Concorrente
Modelos de Métodos Formais
Técnicas de Quarta Geração

## Slide 78: Técnicas de 4a Geração
69
Concentra-se na capacidade de se especificar o software a uma máquina em um nível que esteja próximo à linguagem natural
Engloba um conjunto de ferramentas de software que possibilitam que:
  o sistema seja especificado em uma linguagem de alto nível e
  o código fonte seja gerado automaticamente a partir dessas especificações

## Slide 79: Ferramentas do Ambiente das Técnicas de 4a Geração
70
O ambiente de desenvolvimento de software que sustenta o ciclo de vida de 4a geração inclui as ferramentas:
  linguagens não procedimentais para consulta de banco de dados
  geração de relatórios
  manipulação de dados
  interação e definição de telas
  geração de códigos
  capacidade gráfica de alto nível
  capacidade de planilhas eletrônicas

## Slide 80: Técnicas de 4a Geração
71
Obtenção dos Requisitos
Estratégia do
“Projeto” Implementação
usando 4GL
Testes

## Slide 81: Técnicas de 4a Geração
72
Obtenção dos
Requisitos
Estratégia do
“Projeto” Implementação
usando 4GL
Testes
OBTENÇÃO DOS REQUISITOS:
o cliente descreve os requisitos os quais são traduzidos para um protótipo operacional
  o cliente pode estar inseguro quanto aos requisitos
  o cliente pode ser incapaz de especificar as informações de um modo que uma ferramenta 4GL possa consumir
  as 4GLs atuais não são sofisticadas suficientemente para acomodar a verdadeira "linguagem natural"

## Slide 82: Técnicas de 4a Geração
73
btenção dos
Requisitos
Estratégia do
“Projeto” Implementação
usando 4GL
Testes
O ESTRATÉGIA DO "PROJETO":
Para pequenas aplicações é possível mover- se do passo de Obtenção dos Requisitos para o passo de Implementação usando uma linguagem de quarta geração
Para grandes projetos é necessário desenvolver uma estratégia de projeto. De outro modo ocorrerão os mesmos problemas encontrados quando se usa abordagem convencional (baixa qualidade)

## Slide 83: Técnicas de 4a Geração
74
Estratégia do
“Projeto” Implementação
usando 4GL
Testes
Obtenção dos Requisitos
IMPLEMENTAÇÃO USANDO 4GL :
Os resultados desejados são representados de
modo que haja geração automática de código . Deve existir uma estrutura de dados com informações relevantes e que seja acessível pela 4GL

## Slide 84: Técnicas de 4a Geração
75
Testes
Obtenção dos Requisitos
Estratégia do
“Projeto” Implementação
usando 4GL
TESTES:
O desenvolvedor deve efetuar testes e
desenvolver uma documentação significativa. O software desenvolvido deve ser construído de maneira que a manutenção possa ser efetuada prontamente.

## Slide 85: Comentários sobre as Técnicas de 4a Geração
76
PROPONENTES:
  redução dramática no tempo de desenvolvimento do software (aumento de produtividade)
OPONENTES:
  as 4GL atuais não são mais fáceis de usar do que as linguagens de programação
  o código fonte produzido é ineficiente
  a manutenibilidade de sistemas usando técnicas 4G ainda é questionável

## Slide 86: Para escolha de um Modelo de Processo de Software:
77
Natureza do projeto e da aplicação
Métodos e ferramentas a serem usados
Controles e produtos que precisam ser entregues

## Slide 87: Avaliação 1 (FAQ)
16
1-) Elabore uma Proposta de requisitos gerais, e um Diagrama de caso de uso, para uma FAQ dos processos administrativos e de relacionamento com a sociedade, para as unidades de ensino da Fatec. O usuário pode ser um prospect ou Leed para o vestibular, ou um aluno atual da instituição, ou um aluno concluinte, ou um ex-aluno (Egresso), podendo ser também pessoas externas como postulantes a cargos de funcionários ou professor da instituição. (check box). Conforme o relacionamento do aluno com a instituição (formulário pode ser preenchido para Leeds, e para alunos (aluno atual e concluintes, egressos identificar opcionalmente pelo RA), e alunos concluintes devem ter as perguntas frequentes que estimule que ele cumpra as etapas finais para sua colação de grau, tais como entrega de Trabalho de Graduação, de estágio dentre outros, e egressos palestras e concursos.

## Slide 88: Avaliação 1 (FAQ) – Cont.
16
1-) Caso o usuário do site, não identique seu relacionamento com a Fatec, no check box, fazer a FAQ baseada na ordem cronológica existente para os alunos, desde o Leed (pré-vestibular, vestibulando, aluno atual, aluno concluinte, egresso (ex-aluno).

## Slide 89: Avaliação 2 - FAQ ligado usuários Login.
16
2-Caso o aluno esteja logado no site (identificado), proceder ordenar os assuntos conforme tipo do usuário, e caso tenha requerimentos internos abertos na secretaria da escola, este deve priorizar a exibição das Faq(s) dos assuntos / processos requeridos pelo aluno. Pode haver um link da Faq, com o atendimento do requerimento, e ter um workflow das etapas (digitais e presenciais) a cumprir para obtenção do resultado do requerimento e seus prazos, e em que estágio está o andamento da solicitação do requerente.

## Slide 90: Avaliação – 3º trabalho
16
7-) Elabore uma Proposta de requisitos gerais de um novo sistema de controle vacinação para o país, considerando controle de lotes desde a compra, até a recepção de importação para aquelas vindas fora país, e distribuição aos municípios, destes as unidades de saúde (aplicação), e o controle de estoque por lotes, registro de perdas e seus motivos, de maneira que tenhamos “chamamento padronizado dos munícipes para agendamento, posicionamento diário ou on-line do estoque, prazo de validade, projeção estoque conforme agenda munícipes, e programação de entregas novas a unidade de vacinação. Permitir ainda campanhas de divulgação e chamamento da população, para acelerar o processo de imunização. Deve tbm disponibilizar comprovantes a partir máximo 24 horas aos munícipes. (obs. Em que o censo 2023 poderia apoiar o sistema?).